Criterio B: Registro de tareas

Fecha	Acción	Detalles	Comentarios / Seguimiento	Fecha de finalización	Criterio
Septiembre de 2024	Se decide el proyecto	Mi cliente me muestra su preocupación sobre su recién independencia.	Decido focalizarme en la comida y completo el formulario de propuesta.	16/09/2024	A
Septiembre de 2024	Discusión con el asesor sobre mi propuesta	Mi profesor da el visto bueno pero pide una información más detallada.	Pide concretar en las propuestas sobre los clientes y la descripción, y explicar detalladamente cómo queremos solucionar el verdadero problema.	10/10/24	A
Octubre de 2024	Se diseñan los criterios de éxito	Hablo con mi cliente y pregunto cómo le gustaría que funcionase la aplicación según sus necesidades.	Se desarrollan unos primeros 10 criterios de éxito, la mayoría planteados por mi.	18/10/24	A
Noviembre de 2024	Se actualizan los criterios de éxito.	Se eliminan unos y se añaden otros criterios de éxito debido a razones de complejidad.	Se desarrollan 10 criterios de éxito. (no definitivos - falta supervisión del profesor).	20/11/24	A
Noviembre de 2024	Se diseñan las pestañas digitalmente.	Utilizando LucidChart diseño las 14 pestañas iniciales de forma digital.	Al diseñar las 14 pestañas con LucidChart, noté que algunas ideas eran difíciles de representar. Simplifiqué el diseño pensando en la usuaria.	30/11/24	B
Diciembre de 2024	Discusión y preguntas sobre los criterios de éxito con el asesor.	El asesor da el visto bueno de los nuevos criterios de éxito.	Apliqué las sugerencias del asesor. Vi que pequeños cambios mejoraban mucho la claridad y funcionalidad.	2/12/24	A
Diciembre de 2024	Discusión preguntas sobre la complejidad del diseño de las pestañas.	El profesor da el visto bueno de las pestañas diseñadas, sugiriendo diversas propuestas que facilitan el trabajo.	Se modifican las 14 pestañas con las propuestas del profesor.	2/12/24	A
Diciembre de 2024	Programación de la interfaz de las ventanas diseñadas con java.	Se empieza a programar.	Se realizan ligeros cambios por complejidad.	10/1/25	C
Febrero de 2025	Diseño de diagrama UML de la funcionalidad del proyecto.	Se diseña con la aplicación LucidChart.	/	7/2/25	B
Febrero de 2025	Diseño del diagrama E-R	Se diseña con la aplicación LucidChart.	/	14/2/25	B
Febrero de 2025	Transformación de diagrama E-R al modelo relacional	Se pasa el diagrama de forma gráfica a escrita	/	14/02/25	B
Febrero de 2025	Programación de las bases de datos de mi aplicación.	Se programan las bases de datos de la aplicación mediante el uso de MySQL.	/	27/02/25	C
Febrero de 2025	Programación del primer criterio de éxito.	La aplicación permite iniciar sesión y registrarse.	1/10 criterios	28/02/25	C
Febrero de 2025	Programación del segundo criterio de éxito.	La aplicación permite guardar alimentos prohibidos de cada usuario.	2/10 criterios	28/02/25	C
Marzo de 2025	Programación del cuarto criterio de éxito.	La aplicación debe permitir gestionar una lista de recetas guardadas por el usuario.	3/10 criterios	15/03/25	C
Marzo de 2025	Programación del quinto criterio de éxito.	La aplicación debe permitir la valoración de las recetas por parte de los usuarios.	4/10 criterios	16/03/25	C
Marzo de 2025	Programación del sexto criterio de éxito.	Las recetas generadas deben incluir propiedades, como el contenido calórico, el tiempo de producción, la dificultad, etc.	5/10 criterios	16/03/25	C
Marzo de 2025	Programación del séptimo criterio de éxito.	La aplicación debe guardar un historial de recetas cocinadas para facilitar su consulta.	6/10 criterios	17/03/25	C
Marzo de 2025	Programación del noveno criterio de éxito.	Los usuarios deben poder ajustar las cantidades de los ingredientes para adaptar las recetas al número de comensales, ofreciendo proporciones adecuadas.	7/10 criterios	18/03/25	C
Marzo de 2025	Programación del décimo criterio de éxito.	La aplicación debe permitir la incorporación de nuevas recetas por parte de los usuarios.	8/10 criterios	18/03/25	C
Abril de 2025	Programación del tercer criterio de éxito	Los usuarios deben poder aplicar filtros por categorías dietéticas como “vegetariano”, “vegano” o “celiaco”. Y también debe aplicar filtros por valor energético.	9/10 criterios	25/05/25	C
Abril de 2025	Programación del octavo criterio de éxito.	Basándose en los alimentos disponibles del usuario, la aplicación debe sugerir automáticamente las recetas más adecuadas para el usuario. Y también puede permitir buscar recetas sin tener en cuenta los alimentos.	10/10 criterios	26/05/25	C
Abril de 2025	Realización del Criterio A	Se ha entregado el criterio A del Internal Assessment, donde se expone la planificación inicial.	Criterio A entregado	29/04/25	A
Mayo de 2025	Realización del criterio B	Se ha entregado el criterio B del Internal Assessment, donde se expone el diseño de mi proyecto.	Criterio B entregado	05/05/25	B
Mayo de 2025	Realización del criterio C	Se ha entregado el criterio C del Internal Assessment, donde se expone el desarrollo de mi proyecto.	Criterio C entregado	19/05/25	C
Mayo de 2025	Realización del criterio D	Se ha entregado el criterio D del Internal Assessment, donde se expone la navegación de la aplicación de mi proyecto.	Criterio D entregado	26/05/25	D
Mayo de 2025	Realización del criterio E	Se ha entregado el criterio E del Internal Assessment, donde se expone la evaluación de mi proyecto.	Criterio E entregado	02/06/25	E